## Slide 1
Projet

## Slide 2
Introduction au Projet
Faciliter la recherche, la localisation
et la prise d'objets ou d'informations
Un projet ancré dans un contexte éducatif et technologique
Une initiative clé dans le cadre du cours

## Slide 3
Objectifs et Fonctionnalités Principales
01
Analyse & logo
02
Interface utilisateur intuitive (UI/UX)
03
Gestion robuste de la base de données
04
Fonctionnalités intégrées
front-end et back-end
05
Phase de tests et déploiement
pour garantir la qualité

## Slide 4
Organisation des Travaux par Phases
01
Analyse & Design
analyse du projet
logo et slogan
architecture UI/UX
02
Modélisation & Base de Données
dictionnaire
MCD/MLD
création base diagrammes UML
03
Frontend
design HTML/CSS
responsive
JavaScript
04
Backend PHP/MySQL
connexion
dépôt photos
recherche/
consultation
05
Tests & Déploiement
validation
hébergement
démonstration

## Slide 5
LES TACHES

## Slide 6
LES TACHES

## Slide 7
Le Model V

## Slide 8
Planning Complet
Diagramme de Gantt
Vue d'ensemble du planning avec les phases, tâches, dates et durées principales
1. Analyse
2. logo et slogan
1 j
3. merise et data base
5 j
4. UML
5 j
5. UI/UX design (figma)
6. Développement
7. Tests
9. preparation de presentation
DÉBUT DU PROJET
07/09
06/010
Développement + Conception
Tests + Identité
1 MOIS
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP
OCT
OCT
POINTS CLÉS
PHASE / TÂCHE
DURÉE
7 → 9
10/9
11→15
11→16
17→24
25→28
29/9
2/10
5→6
3 j
FIN DU PROJET
CHEVAUCHEMENTS MAJEURS
4 j
14 j
4 j
DURÉE TOTALE
2 j

## Slide 9
Diagramme de PERT -
Dépendances et Chemin Critique

## Slide 10
Diagramme de PERT -
Dépendances et Chemin Critique

## Slide 11
Diagramme de PERT -
Dépendances et Chemin Critique

## Slide 12
Un projet maîtrisé, des objectifs atteints
Conclusion et Questions
Une organisation rigoureuse grâce au Gantt et au PERT
Merci pour votre attention
À vous la parole